TOW-IDS 확장 프로젝트

Phase 0 ~ Phase 3 개발 명세서 (권호영 담당)

레퍼런스 매핑 포함 | Claude Code 전달용

# Claude Code 진행 가이드

이 문서를 Claude Code에 전달할 때 아래 순서와 규칙을 반드시 따른다. 한 번에 모든 Phase를 요청하지 말고 Phase 단위로 순차 진행한다.

## 전체 진행 원칙

- Phase 단위로 요청한다. Phase 0 완료 기준(DoD)을 통과한 후 Phase 1로 넘어간다.

- 각 Phase 시작 시 '이전 Phase DoD 체크리스트 확인'을 먼저 요청한다.

- 민세의 dataset.npz를 받기 전까지는 stub(dataset_v0.npz)으로 smoke test만 진행한다. 본 실험 결과는 내지 않는다.

- split_manifest.json이 생성된 이후에는 절대 수정하지 않는다. 모든 모델이 동일 test set을 써야 비교가 유효하다.

- Day 9 게이트(CAE PASS/FAIL 판단)는 사람이 직접 결정한다. Claude Code에 맡기지 않는다.

## Step별 Claude Code 요청 순서

### Step 1 — Phase 0 전체 생성 요청

첫 번째 요청:

"이 명세서의 Phase 0을 전부 구현해줘.

완료 후 DoD 체크리스트를 하나씩 실행해서 통과 여부를 알려줘."

기대 산출물: 디렉터리 트리, .gitignore, requirements.txt, dcnn.py(stub), configs/base.yaml, leave_one_out.py(시그니처), smoke test 통과

### Step 2 — Phase 1 학습 코드 생성 요청

Phase 0 DoD 통과 확인 후:

"Phase 1의 train_s1.py를 구현해줘.

지금은 dataset_v0.npz(stub)으로 1 epoch smoke test만 돌려줘.

민세한테 실 npz 받으면 경로만 바꿔서 본 실험 돌릴 거야."

기대 산출물: train_s1.py, 1 epoch smoke test 통과, s1_baseline.csv 저장 로직 완성

### Step 3 — Phase 2 코드 생성 요청

Phase 1 코드 완성 후:

"Phase 2의 split.py와 train_s2.py를 구현해줘.

split.py는 pcap_id 컬럼이 없을 경우 인덱스 순서 기반 fallback 로직도 포함해줘.

stub으로 split 로직 동작만 확인해줘."

기대 산출물: split.py(교집합 0 assert 포함), train_s2.py(class_weight), CM 시각화 코드

### Step 4 — Phase 3 코드 생성 요청

Phase 2 코드 완성 후:

"Phase 3의 cae.py, train_cae.py, two_stage.py를 구현해줘.

tau 계산, mse_histogram, roc_cae 시각화 코드도 포함해줘.

stub으로 forward pass와 tau 계산 로직 동작만 확인해줘."

기대 산출물: cae.py, train_cae.py, two_stage.py, 시각화 함수 전체

### Step 5 — 실 npz 수령 후 본 실험

민세한테 dataset.npz를 받은 후:

"configs/base.yaml의 npz_path를 실 dataset.npz 경로로 바꾸고

아래 순서대로 실행해줘.

각 단계 결과 CSV/PNG를 results/ 폴더에 저장해줘."

실행 순서 (이 순서 반드시 지킬 것):

| 순서 | 스크립트 | 산출물 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | scripts/make_stub_dataset.py | dataset_v0.npz (이미 있으면 skip) | — |
| 2 | src/utils/split.py | split_manifest.json + normal_only_idx.npy | 생성 후 절대 수정 금지 |
| 3 | src/train/train_s1.py | s1_baseline.csv | split_manifest 기준으로 재실험 |
| 4 | src/train/train_s2.py | cm_s2_norm.png + s2_per_class.csv | — |
| 5 | src/train/train_cae.py | cae_best.pth + tau_values.json + 시각화 | GPU 필수 |

⚠️  S1도 split_manifest.json의 test_idx 기준으로 재실험해야 S1/S2/S3 비교가 공정하다. stub 단계에서 쓴 train_test_split 결과는 덮어쓴다.

이 단계에서 실제 수치(Acc/F1/macro-F1/AUC)가 나온다.

### Step 6 — Day 9 게이트 판단 (사람이 직접)

train_cae.py 실행 후 아래 수치를 직접 확인하고 판단한다:

| 확인 항목 | PASS 기준 | FAIL 기준 |
| --- | --- | --- |
| val-normal FPR | ≤ 5% | > 15% |
| MSE ROC-AUC | ≥ 0.75 | < 0.75 |
| tau 안정성 | seed마다 비슷 | 크게 흔들림 |

PASS → configs/base.yaml에서 use_cae: true로 변경 후 two_stage.py 검증 진행

FAIL → configs/base.yaml에서 use_cae: false 유지. S2 단독 발표로 전환. CAE는 향후 연구 슬라이드 1장으로 정리.

## 민세에게 요청해야 할 것

| 항목 | 시점 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| dataset.npz (실 wavelet 이미지) | Phase 1 실험 전 | S1/S2/S3 본 실험 전체 |
| npz meta.json의 pcap_id 컬럼 포함 여부 | Phase 2 전 | split.py 누수 안전 분할 방식 결정 |
| wavelet 후 이미지 H×W 크기 | Phase 0 완료 후 | CAE Encoder/Decoder shape 확정 |

# Phase 0 — 환경 세팅 + 모델 골격 (Day 1-2)

목표: 로컬 git 환경 구성 + stub 데이터셋 기반으로 모델 뼈대·config 구조·LOAO 인터페이스를 완성하여 Day 3부터 개발 가능한 상태 만들기.

## 0-1. git init + 디렉터리 레이아웃 생성

Python 3.10 venv 생성 및 로컬 git 저장소 초기화 후 아래 디렉터리 트리를 생성한다.

python3.10 -m venv .venv && source .venv/bin/activate

git init -b main

# .gitignore 작성 (data/raw/, *.pcap, *.npz, .venv/, __pycache__/,

#   runs/, *.pth, wandb/)

mkdir -p data/{raw,interim,processed}

mkdir -p src/{preprocessing,models,pipeline,utils}

mkdir -p configs notebooks experiments

mkdir -p results/{figures,tables,checkpoints}

mkdir -p tests scripts

git add . && git commit -m "chore: init repo layout"

📎 레퍼런스

- PLAN.md — Day 1 Kickoff Checklist, 레포 레이아웃 규격, python3.10 venv 명시

## 0-2. requirements.txt + 환경 검증

필수 패키지 목록:

torch torchvision numpy pandas scikit-learn

PyWavelets dpkt scapy opencv-python-headless

matplotlib seaborn tensorboard omegaconf tqdm pyyaml

설치 및 lock 파일 생성:

pip install -r requirements.txt

pip freeze > requirements.lock.txt   # 버전 재현성 보장

git add requirements.lock.txt && git commit -m "chore: lock dependencies"

검증 명령:

python -c "import torch,pywt,dpkt,cv2,sklearn,seaborn,omegaconf"

📎 레퍼런스

- PLAN.md — Phase 0 사용 기술/라이브러리, pip freeze > requirements.lock.txt 커밋 명시

- TOW-IDS 논문 (Han et al., IEEE TIFS 2023) — PyWavelets, dpkt 사용 근거

## 0-3. src/models/dcnn.py — DCNN Stub

실제 학습은 Phase 1에서 하고, 여기서는 forward pass만 돌아가는 뼈대를 완성한다.

### SeparableConv2d 구현

PyTorch는 SeparableConv2d를 기본 제공하지 않는다. depthwise + pointwise로 직접 구현해야 한다.

class SeparableConv2d(nn.Module):

def __init__(self, in_ch, out_ch, kernel, stride=1, padding=0):

self.depthwise = nn.Conv2d(in_ch, in_ch, kernel,

stride=stride, padding=padding, groups=in_ch, bias=False)

self.pointwise = nn.Conv2d(in_ch, out_ch, 1, bias=False)

def forward(self, x):

return self.pointwise(self.depthwise(x))

### 전체 아키텍처 명세

| 블록 | 구성 | 출력 shape (예시 32×32 입력) |
| --- | --- | --- |
| Block A (×1) | SepConv(3→256, k=3, stride=3) → ReLU → BN → MaxPool(2,2) | (B, 256, ~5, ~5) |
| Block B (×5) | SepConv(256→256, k=3, stride=1) → ReLU → BN + skip(F(x)+x) | (B, 256, ~5, ~5) |
| Block C (×1) | SepConv(256→512, k=3, stride=3) → GlobalAvgPool → Flatten | (B, 512) |
| FC Head | Linear(512,256)+ReLU → Linear(256,64)+ReLU → Dropout(0.5) → Linear(64, num_classes) | (B, num_classes) |

⚠️  stride=3일 때 PyTorch의 padding='same'은 작동 안 함. 수동으로 padding=(kernel-1)//2=1 설정.

⚠️  Block A→B 채널이 3→256으로 바뀌므로 Block A에는 skip connection 없음. Block B 내부에서만 F(x)+x.

⚠️  Block C 이후 GlobalAvgPool은 nn.AdaptiveAvgPool2d((1,1))로 구현 → 입력 크기 무관하게 처리.

📎 레퍼런스

- TOW-IDS 논문 Fig.6, Fig.7 — Block A/B/C 구조, SeparableConv2D, BatchNorm, GlobalAvgPool 배치

- Chollet (CVPR 2017) 'Xception' — SeparableConv2D = depthwise + pointwise 조합 원리

- He et al. (CVPR 2016) 'ResNet' — F(x)+x skip connection 구조

## 0-4. configs/ — OmegaConf 설정 구조 (4파일 분리)

PLAN.md 기준으로 config를 역할별 4파일로 분리한다. base.yaml 하나로 합치지 않는다.

# configs/model.yaml

model:

num_classes: 2       # Phase1: 2 / Phase2: 6

dropout: 0.5

img_size: 64

# configs/train.yaml

train:

lr: 1.0e-3

batch_size: 32

epochs: 100

patience: 5

seeds: [0,1,2,3,4]

# configs/cae.yaml

cae:

latent_dim: 128

batch_size: 64

epochs: 150

patience: 12

lr_patience: 5

lr_factor: 0.5

noise_std: 0.05

# configs/experiment.yaml

experiment:

npz_path: data/processed/dataset_v0.npz

manifest_path: data/processed/split_manifest.json

use_cae: false       # Day9 게이트용 스위치

conf_thr: 0.5

output_dir: results/

📎 레퍼런스

- PLAN.md Day1 Kickoff — configs/{preprocess,model,cae,experiment}.yaml 골격 4파일 분리 명시

- OmegaConf 공식 문서 — YAML 계층 구조 로딩, compose API

## 0-5. src/utils/io.py — 데이터셋 입출력 + 스키마 검증

팀 간 유일한 공유 결합점. 스키마 위반 시 raise하여 조용한 오류를 차단한다. 모든 팀원이 이 함수만 통해 npz를 로드/저장한다.

def save_dataset(X, y, meta, path):

"""X: float32 (N,3,H,W) [0,1] / y: int64 (N,) {0..5}"""

np.savez(path, X=X, y=y, meta=json.dumps(meta))

def load_dataset(path):

data = np.load(path, allow_pickle=True)

X, y = data['X'], data['y']

meta = json.loads(str(data['meta']))

validate_schema(X, y)

return X, y, meta

def validate_schema(X, y):

assert X.dtype == np.float32,  f'X dtype {X.dtype} != float32'

assert X.ndim == 4,            f'X ndim {X.ndim} != 4'

assert X.shape[1] == 3,        f'X channels {X.shape[1]} != 3'

assert X.min() >= 0.0,         f'X min {X.min()} < 0'

assert X.max() <= 1.0,         f'X max {X.max()} > 1'

assert y.dtype == np.int64,    f'y dtype {y.dtype} != int64'

assert y.ndim == 1,            f'y ndim {y.ndim} != 1'

assert set(y).issubset({0,1,2,3,4,5}), f'y값 범위 위반: {set(y)}'

assert len(X) == len(y),       f'X/y 길이 불일치'

assert np.isfinite(X).all(),   'X에 nan/inf 존재'

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 0 — (D) src/utils/io.py: save/load/validate_schema, dtype·shape·range·label 강제

- PLAN.md KEY CONTRACT — X: float32 (N,3,H,W) [0,1], y: int64 (N,) {0..5}, meta.json 포함

## 0-6. src/utils/metrics.py — 공통 지표 유틸 (스텁)

Phase 4에서 S1/S2/S3를 동일 지표로 비교하기 위한 공통 함수. Phase 0에서는 인터페이스만 확정하고, 구현은 각 train 스크립트 완성 후 채운다.

def compute_binary_metrics(y_true, y_pred, y_prob) -> dict:

"""S1용: accuracy, f1_binary, fpr, fnr, auc_roc"""

...

def compute_multiclass_metrics(y_true, y_pred) -> dict:

"""S2/S3용: macro_f1, weighted_f1, per_class_recall,

accuracy, confusion_matrix"""

...

def compute_loao_metrics(y_true, y_pred, mse, tau) -> dict:

"""LOAO용: cae_anomaly_recall, unknown_rate, normal_fpr"""

...

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 0 — (D) src/utils/metrics.py 스텁 명시

- PLAN.md 실험·평가 계획 — S1/S2/S3 동일 지표 비교: Acc/F1/FPR/FNR/AUC + macro-F1 + LOAO 탐지율

## 0-5. experiments/leave_one_out.py — LOAO 인터페이스 설계

실제 구현은 Phase 4이고, Phase 0에서는 함수 시그니처만 확정한다. 성욱이가 Phase 4에서 실행만 하면 되도록 인터페이스를 명확히 잡아둔다.

def run_loao(

excluded_attack: str,   # 'F_I'|'P_I'|'M_F'|'C_D'|'C_R'

config: dict,

cae_model,              # 1회 학습 후 전 fold 재사용

split_manifest: dict

) -> dict:

"""

Returns: {

'cae_anomaly_recall': float,   # P(MSE>tau | attack_k)

'unknown_rate': float,          # end-to-end Unknown 성공률

'normal_fpr': float,

'auc_roc': float,

'seed_results': List[dict]

}

"""

📎 레퍼런스

- PLAN.md — LOAO Zero-day 프로토콜 정의 (두 지표 분리 보고: CAE recall vs end-to-end Unknown rate)

- AERO (Jeong et al., IEEE TII 2024) — anomaly recall 지표 설계 참고

## 0-7. src/utils/seed.py — 시드 고정 유틸

5 seeds 실험에서 동일 seed 재실행 시 결과가 동일하게 나오려면 모든 난수 생성기를 고정해야 한다.

import random, os, numpy as np, torch

def set_seed(seed: int):

random.seed(seed)

os.environ['PYTHONHASHSEED'] = str(seed)

np.random.seed(seed)

torch.manual_seed(seed)

torch.cuda.manual_seed_all(seed)

torch.backends.cudnn.deterministic = True

torch.backends.cudnn.benchmark = False

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 0 — src/utils/seed.py (numpy/torch/PYTHONHASHSEED 고정)

- PLAN.md R12 — 동일 seed 재실행 시 결과 동일 보장 필요

## 0-8. scripts/make_stub_dataset.py — Stub 데이터셋 생성

민세의 실 dataset.npz를 받기 전에 파이프라인 동작 검증용 더미 데이터를 생성한다. Phase 0 smoke test와 Phase 1~3 코드 작성에 사용한다.

import numpy as np

N, C, H, W = 200, 3, 32, 32

X = np.random.rand(N, C, H, W).astype(np.float32)

y = np.random.randint(0, 6, size=(N,)).astype(np.int64)

np.savez('data/processed/dataset_v0.npz', X=X, y=y)

print(f'Stub saved: X={X.shape}, y={y.shape}')

⚠️  stub의 H×W는 32×32로 고정한다. 민세의 실 이미지 크기(DWT 후 결정)와 다를 수 있으나, CAE/DCNN은 config의 img_size에서 읽으므로 코드 수정 없이 교체 가능하다.

stub 생성 후 DATASET.md에 sha256 기록:

import hashlib

sha = hashlib.sha256(open('data/processed/dataset_v0.npz','rb').read()).hexdigest()

# DATASET.md에 기록: '## dataset_v0.npz  sha256: {sha}'

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 0 — scripts/make_stub_dataset.py → dataset_v0.npz(N=200, 3×64×64) 생성

- PLAN.md KEY CONTRACT — X: float32 (N,3,H,W) [0,1] / y: int64 (N,) {0..5}

- PLAN.md Day1 Kickoff — Drive 업로드 + DATASET.md에 sha256 기록 명시

## 0-9. GPU 환경 설정

로컬은 CPU smoke test 전용. 실제 학습(Phase 1~3)은 반드시 GPU 환경에서 실행한다.

| 환경 | 용도 | 설정 |
| --- | --- | --- |
| 로컬 CPU | Phase 0 smoke test, 1 epoch 동작 확인 | 별도 설정 없음 |
| Colab T4 / Kaggle P100 | Phase 1~3 실제 학습 | Runtime → GPU 선택 |
| 랩 GPU (있는 경우) | Phase 1~3 실제 학습 | CUDA_VISIBLE_DEVICES 설정 |

# train 스크립트 상단 공통 적용

device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')

print(f'Using device: {device}')  # 학습 전 반드시 GPU 확인

📎 레퍼런스

- PLAN.md R11 — 로컬 GPU 없음 → Day1부터 Colab T4/Kaggle P100 의무화. 3×64×64 batch128에서 <4GB VRAM

## Phase 0 완료 기준 (DoD)

| 체크 | 항목 |
| --- | --- |
| □ | python -c "import torch,pywt,dpkt,cv2,sklearn,seaborn,omegaconf" 무오류 |
| □ | requirements.lock.txt 생성 및 커밋 |
| □ | make_stub_dataset.py 실행 → dataset_v0.npz 생성, DATASET.md sha256 기록 |
| □ | load_dataset(stub) → validate_schema 통과, X(200,3,32,32) f32 [0,1], y int64 {0..5} |
| □ | validate_schema(손상 배열) → raise 확인 |
| □ | model(X_stub).shape == (200, 2) 정상 (forward pass) |
| □ | loss.backward() 오류 없음 (gradient 흐름) |
| □ | set_seed(0) 후 동일 결과 재현 확인 |
| □ | configs/ 4파일 OmegaConf 로드 가능 |
| □ | run_loao() 함수 시그니처 확정 |
| □ | metrics.py 스텁 임포트 가능 (구현 없어도 됨) |

# Phase 1 — 베이스라인 S1 학습 + 결과 산출 (Day 3-4)

목표: 실제 dataset.npz로 binary DCNN(S1)을 학습하고, 논문 수준(Acc/F1 ≥ 0.985)을 재현한다. 이후 모든 개선의 기준선이 된다.

## 1-1. src/models/dcnn.py — 학습 가능한 완성본

Phase 0 stub을 실제 학습 가능하게 완성. 변경 포인트는 loss 호환 설계뿐이다.

### Binary head 설계 (Phase 1)

# 마지막 레이어: logit 출력 (sigmoid 없음)

self.head = nn.Linear(64, 2)

# loss

loss_fn = nn.CrossEntropyLoss()   # 또는 BCEWithLogitsLoss(num_classes=2)

⚠️  마지막에 sigmoid를 붙이면 BCELoss, 안 붙이면 CrossEntropyLoss 또는 BCEWithLogitsLoss를 써야 한다. 수치 안정성 때문에 logit + CrossEntropyLoss 조합을 권장한다. Phase 2의 CrossEntropyLoss(6-class)와 동일한 패턴이라 head 교체가 쉬워진다.

📎 레퍼런스

- TOW-IDS 논문 Fig.7 Block C — Dense(2, sigmoid) 원본 구조. PyTorch 재현 시 logit+CrossEntropyLoss가 동치

- PyTorch 공식 문서 — nn.BCEWithLogitsLoss vs nn.BCELoss 수치 안정성 비교

## 1-2. src/train/train_s1.py — 학습 스크립트

### 학습 설정 명세

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| optimizer | Adam(lr=1e-3) | TOW-IDS 논문 Section IV-B |
| loss | CrossEntropyLoss (binary, class 0=Normal, 1=Attack) | PLAN.md Phase 1 |
| batch_size | 32 | TOW-IDS 논문 Section IV-B |
| epochs | 최대 100 | TOW-IDS 논문 Section IV-B |
| early_stop | patience=5, monitor=val_loss, restore_best=True | PLAN.md Phase 1 hardened variant |
| split | train_test_split(test_size=0.2, stratify=y, random_state=seed) | PLAN.md Phase 1 |
| val split | train에서 추가 10% 분리 → early stop용 | PLAN.md Phase 1 |
| seeds | [0, 1, 2, 3, 4] — 5회 반복 | PLAN.md R12 (단일 seed 신뢰 부족 리스크) |

⚠️  Phase 2에서 split_manifest.json이 나오기 전이라 여기서는 임시로 train_test_split을 쓴다. Phase 2 split 완성 후 결과를 재실험해서 덮어쓴다.

### 평가 지표 명세

from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score,

confusion_matrix, roc_auc_score

cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)

tn, fp, fn, tp = cm.ravel()

fpr = fp / (fp + tn)   # Normal이 Attack으로 오탐되는 비율

fnr = fn / (fn + tp)   # Attack이 Normal로 놓치는 비율

### 결과 저장 명세

# results/tables/s1_baseline.csv

seed, accuracy, f1_binary, fpr, fnr, auc_roc

0,    0.9967,   0.9965,    0.002, 0.003, 0.9991

...

mean, std  # 마지막 2행

📎 레퍼런스

- TOW-IDS 논문 Table I — 목표 수치: Accuracy 0.9965, F-measure 0.9974 (452×452 Lv4)

- PLAN.md R10 — community repo LokeshNaganaboina/Tow-IDS를 구현 기준으로, Acc ≥ 0.985면 재현 인정

- PLAN.md R12 — seeds [0-4] 5회 mean±std 요구

## 1-3. Smoke Test (실 npz 수령 전)

민세가 실 dataset.npz를 주기 전에 Phase 0의 dataset_v0.npz(더미, 200×3×64×64)로 파이프라인 무결성을 먼저 검증한다.

| 테스트 항목 | 기대 결과 |
| --- | --- |
| model(X_stub).shape | (200, 2) |
| loss.backward() | 오류 없음 |
| 1 epoch 학습 완료 | DataLoader → train loop 정상 |
| val_loss 기록 | EarlyStopping 로직 동작 확인 |

## Phase 1 완료 기준 (DoD)

★ stub 단계 (민세 npz 수령 전 — 지금 당장 통과해야 함)

| 체크 | 항목 |
| --- | --- |
| □ | train_s1.py: stub npz로 1 epoch 학습 완료, 오류 없음 |
| □ | val_loss 기록, EarlyStopping 로직 동작 확인 |
| □ | set_seed() 적용, 동일 seed 재실행 결과 동일 |
| □ | s1_baseline.csv 저장 로직 완성 (수치는 stub이라 의미 없음) |

★ 실 npz 단계 (민세 npz 수령 후 — Step 5에서 완료)

| 체크 | 항목 | 목표치 |
| --- | --- | --- |
| □ | split_manifest.json 기준으로 재실험 완료 | — |
| □ | mean Accuracy (5 seeds) | ≥ 0.985 |
| □ | mean F1 binary (5 seeds) | ≥ 0.985 |
| □ | test set 학습 중 미사용 (frozen) | — |

# Phase 2 — 6-class S2 분류기 + 누수 안전 Split (Day 5-6)

목표: binary head를 6-class softmax로 교체한 S2 완성 + 전 시스템이 공유할 frozen split manifest 생성. 이 split이 S1/S2/S3 모두의 test 기준이 된다.

## 2-1. src/models/dcnn.py — Head 교체

Phase 1 backbone에서 마지막 레이어만 교체한다. Block A/B/C는 전혀 수정하지 않는다.

# Phase 1 (S1)

self.head = nn.Linear(64, 2)

loss_fn = nn.CrossEntropyLoss()

# Phase 2 (S2) — 이것만 교체

self.head = nn.Linear(64, 6)

loss_fn = nn.CrossEntropyLoss(weight=class_weights)

출력 검증:

logits = model(x)                     # (B, 6)

probs  = F.softmax(logits, dim=1)     # 합 = 1.0

pred   = probs.argmax(dim=1)          # (B,)

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 2 — Dense(2,sigmoid) → Dense(6,softmax) head 교체

- da Luz et al. (Ad Hoc Networks 2024) — TOW-IDS에서 multiclass 분류 구현 선례

## 2-2. src/utils/split.py — 누수 안전 Split

이것이 Phase 2에서 가장 중요한 작업이다. 잘못 구현하면 전체 결과가 무효가 된다.

### 왜 random split이 안 되는가

wavelet 이미지 1장 = 연속 64패킷 슬라이딩 윈도우. 인접 이미지들은 패킷을 공유한다. random split 시 train에서 본 패킷이 test에 섞여 들어가 near-perfect 부풀림이 발생한다. 이것을 temporal leakage(시간 누수)라 한다.

📎 레퍼런스

- PLAN.md R5 — 시간 누수 리스크 (심각도: 높) 및 대응: 연속 PCAP block 단위 split + guard gap

### make_split_manifest() 구현 명세

def make_split_manifest(

npz_path: str,

out_path: str = 'data/processed/split_manifest.json',

ratio: tuple = (0.70, 0.15, 0.15),

guard_gap: int = 64,

seed: int = 42

) -> dict:

내부 로직 흐름:

- npz 로드 → X, y, meta 읽기 (pcap_id 컬럼 필요 → 민세 협의)

- 클래스별 pcap_id 목록을 시간순 정렬

- 70/15/15 비율로 pcap 단위 분할

- guard_gap: 경계 pcap 앞뒤 이미지 제외 (윈도우 공유 차단)

- 최종 이미지 인덱스 수집 → train/val/test_idx

- 교집합 0 assert: set(train_idx) & set(test_idx) == 0

- 클래스 비율 ±1% assert (stratification 확인)

- split_manifest.json 저장 + sha256 기록

저장 포맷:

{

"train_idx": [...],

"val_idx":   [...],

"test_idx":  [...],

"normal_train_idx": [...],   // Phase 3 CAE용

"normal_val_idx":   [...],

"label_counts": {...},

"seed": 42,

"sha256": "...",

"created_at": "..."

}

⚠️  split_manifest.json은 한 번 생성하면 절대 수정 금지. S1/S2/S3 전부 이 파일의 test_idx를 재사용해야 비교가 유효하다.

⚠️  class_weight는 y[train_idx]만 기준으로 계산한다. val/test 정보가 섞이면 그것도 누수다.

## 2-3. src/train/train_s2.py — S2 학습 스크립트

### 클래스 불균형 처리

Normal이 전체의 ~80%를 차지한다. 가중치 없이 학습하면 모델이 'Normal만 예측'으로 수렴한다.

from sklearn.utils.class_weight import compute_class_weight

y_train = y[train_idx]

weights = compute_class_weight(

class_weight='balanced',

classes=np.unique(y_train),

y=y_train

)

class_weights = torch.FloatTensor(weights).to(device)

loss_fn = nn.CrossEntropyLoss(weight=class_weights)

📎 레퍼런스

- PLAN.md R7 — 클래스 불균형(Normal≫각 공격) → compute_class_weight('balanced') 적용

- Lin et al. (ICCV 2017) 'Focal Loss' — gamma=2.0 대안 (class_weight로 충분하지 않을 때)

### 학습 설정 명세

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| optimizer | Adam(lr=1e-3) | TOW-IDS 논문, Phase 1과 동일 |
| loss | CrossEntropyLoss(weight=class_weights) | PLAN.md Phase 2, R7 |
| batch_size | 32 | Phase 1과 동일 |
| epochs | 최대 100 | Phase 1과 동일 |
| early_stop | patience=5, monitor=val_macro_f1 (↑ maximize) | 불균형 데이터에서 val_loss보다 macro-F1 monitor 권장 |
| split | split_manifest.json 로드 (random split 절대 금지) | PLAN.md R5 |
| seeds | [0, 1, 2, 3, 4] | PLAN.md R12 |

### 평가 및 시각화 명세

from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

report = classification_report(

y_true, y_pred,

target_names=['Normal','F_I','P_I','M_F','C_D','C_R'],

digits=4, output_dict=True

)

# Confusion Matrix 2종

cm_raw  = confusion_matrix(y_true, y_pred)

cm_norm = confusion_matrix(y_true, y_pred, normalize='true')

시각화 저장:

# seaborn heatmap

sns.heatmap(cm_norm, annot=True, fmt='.3f', cmap='Blues',

xticklabels=labels, yticklabels=labels)

plt.savefig('results/figures/cm_s2_norm.png', dpi=150)

plt.savefig('results/figures/cm_s2_raw.png',  dpi=150)

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 2 — classification_report(digits=4), confusion_matrix(normalize='true')

- da Luz et al. (Ad Hoc Networks 2024) — 6-class CM 구성 형식 참고

### Unknown 결정 방식 (Option A — 권장)

S2는 6-class만 학습. 추론 시 max-softmax 확률이 conf_thr 미만이면 Unknown으로 판정한다.

probs = F.softmax(logits, dim=1)

max_prob, pred_class = probs.max(dim=1)

final_pred = torch.where(

max_prob < conf_thr,   # val에서 calibrate

torch.tensor(6),       # 6 = Unknown

pred_class

)

conf_thr은 Phase 3에서 val set 기준 Normal FPR ≤ 5% 조건 하에 calibrate한다. Phase 2에서는 후보값만 기록해둔다.

📎 레퍼런스

- PLAN.md R13 — Unknown 결정 규칙: Option A(CAE OOD 게이트 + max-softmax 임계)

- Hendrycks & Gimpel (ICLR 2017) — max-softmax 기반 OOD 탐지 원리

## Phase 2 완료 기준 (DoD)

| 체크 | 항목 | 목표치 |
| --- | --- | --- |
| □ | model 출력 shape (B, 6), softmax 합 = 1.0 | — |
| □ | split_manifest.json 존재, 교집합 0 assert 통과 | — |
| □ | normal_only_idx.npy 존재 (Phase 3 인계) | — |
| □ | 5 seeds 학습 완료, cm_s2_norm.png / cm_s2_raw.png 생성 | — |
| □ | 6-class macro-F1 | ≥ 0.95 (목표 ≥ 0.97) |
| □ | C_R recall 수치 기록 (ML 결과 비교용) | — |
| □ | conf_thr 후보값 기록 (Phase 3 연계용) | — |

# Phase 3 — CAE Stage-1 + 임계값 + 파이프라인 결합 (Day 7-9)

목표: 정상 트래픽만 학습한 CAE로 재구성 오차(MSE) 기반 이상탐지 게이트를 구성하고, Stage-2(S2)와 결합해 7-class 2단계 파이프라인(S3)을 완성한다. Day 9에 비상 플랜 판정 게이트.

⚠️  Phase 3가 프로젝트 임계 경로의 핵심이다. CAE 실패 시 Day 9에 S2 단독 발표로 전환한다.

## 3-1. src/models/cae.py — Convolutional Autoencoder

### 아키텍처 명세

핵심 원리: 정상 패턴만 학습 → 공격 입력은 재구성 실패 → MSE 높음. Identity-mapping 과적합(뭐든 잘 재구성)이 최대 위험이다.

| 모듈 | 레이어 구성 | 출력 shape (32×32 입력 기준) |
| --- | --- | --- |
| Encoder | Conv2d(3→32, k=3, s=2, p=1) → BN → ReLU | (B, 32, 16, 16) |
| Encoder | Conv2d(32→64, k=3, s=2, p=1) → BN → ReLU | (B, 64, 8, 8) |
| Encoder | Conv2d(64→128, k=3, s=2, p=1) → BN → ReLU | (B, 128, 4, 4) |
| Bottleneck | Flatten → Linear(2048→128) | (B, 128) 압축비 16x |
| Decoder | Linear(128→2048) → Reshape(128,4,4) | (B, 128, 4, 4) |
| Decoder | ConvTranspose2d(128→64, k=3, s=2, p=1, out_p=1) → BN → ReLU | (B, 64, 8, 8) |
| Decoder | ConvTranspose2d(64→32, k=3, s=2, p=1, out_p=1) → BN → ReLU | (B, 32, 16, 16) |
| Decoder | ConvTranspose2d(32→3, k=3, s=2, p=1, out_p=1) → Sigmoid | (B, 3, 32, 32) |

⚠️  output_padding=1 필수: stride=2 ConvTranspose2d 출력 크기가 모호함. 명시적으로 2*input 크기를 강제해야 한다.

⚠️  출력 shape 보정: H/W가 2의 거듭제곱이 아닐 때 F.interpolate()로 입력과 동일 크기 보장.

def forward(self, x, training=False):

h, w = x.shape[2], x.shape[3]

if training:

noise = torch.randn_like(x) * 0.05

x_in = torch.clamp(x + noise, 0.0, 1.0)  # denoising

else:

x_in = x

z    = self.encoder(x_in)

xhat = self.decoder(z)

xhat = F.interpolate(xhat, size=(h,w), mode='bilinear',

align_corners=False)  # shape 보정

return xhat

📎 레퍼런스

- Alkhatib et al. (arXiv 2202.00045) — AE 기반 이상탐지 아키텍처 참고

- AERO (Jeong et al., IEEE TII 2024) — 차량 네트워크 트래픽에 대한 reconstruction-error 기반 anomaly detection

- Vincent et al. (ICML 2008) 'Denoising AE' — GaussianNoise 추가로 identity-mapping 과적합 방지

- PLAN.md R8 — tight bottleneck(압축비 20-100x), denoising 옵션

## 3-2. src/train/train_cae.py — CAE 학습

### 학습 설정 명세

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | normal_only_idx.npy의 train/val만 사용. 공격 샘플 절대 포함 금지. | PLAN.md Phase 3 |
| loss | MSE = ((x_hat - x)**2).mean() | 재구성 오차 최소화 |
| optimizer | Adam(lr=1e-3) | PLAN.md Phase 3 |
| batch_size | 64~128 | PLAN.md Phase 3 |
| epochs | 최대 150 | PLAN.md Phase 3 |
| scheduler | ReduceLROnPlateau(patience=5, factor=0.5) | PLAN.md Phase 3 |
| early_stop | patience=12, monitor=val_loss, restore_best=True | PLAN.md Phase 3 |
| seed | 단일 42 (LOAO 전 fold 재사용) | PLAN.md — CAE는 1회 학습 후 재사용 |

⚠️  CAE는 LOAO 전 fold에서 1회만 학습 후 재사용한다. Normal만 학습하므로 fold마다 재학습 불필요. 컴퓨트를 크게 절약한다.

⚠️  MSE 계산 시 per-image scalar를 뽑아야 한다. F.mse_loss()는 전체 평균이므로 사용 불가.

# 틀린 예

mse = F.mse_loss(x_hat, x)              # scalar 1개 → per-image 불가

# 맞는 예

mse = ((x_hat - x)**2).mean(dim=(1,2,3))  # (B,) per-image MSE

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 3 — Normal-train만 학습, EarlyStopping + ReduceLROnPlateau

- PLAN.md LOAO 프로토콜 — CAE 1회 학습 후 전 fold 재사용 명시

## 3-3. 임계값(tau) 계산 명세

### 계산 기준: val-normal 전용

model.eval()

mse_normal_val = []

with torch.no_grad():

for x_val, _ in normal_val_loader:

x_hat = model(x_val)

mse = ((x_hat - x_val)**2).mean(dim=(1,2,3))

mse_normal_val.extend(mse.cpu().numpy())

mse_normal_val = np.array(mse_normal_val)

mu    = mse_normal_val.mean()

sigma = mse_normal_val.std(ddof=1)   # ddof=1: 불편추정량

tau_2s = mu + 2 * sigma  # headline

tau_3s = mu + 3 * sigma

p95    = np.percentile(mse_normal_val, 95)

p99    = np.percentile(mse_normal_val, 99)

# 우편향 심할 때 log 변환

log_mse  = np.log(mse_normal_val + 1e-8)

tau_log  = np.exp(log_mse.mean() + 2 * log_mse.std(ddof=1))

왜 training set이 아닌 val-normal인가: training set으로 잡으면 모델이 이미 MSE를 최소화해 tau가 너무 낮아진다. val-normal은 학습에 쓰지 않은 실전에 가까운 분포를 반영한다.

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 3 — tau = mu + 2σ (headline), tau3/p95/p99 병행 계산

- PLAN.md R6 — CAE 임계 불안정 리스크: k {1.5,2,2.5,3} sweep, FPR ≤ 5% 예산

- Youden (1950) — Youden's J = TPR - FPR (oracle 상한, 실제 사용 아님)

### tau_values.json 저장 포맷

{

"mu": 0.0031,

"sigma": 0.0008,

"tau_2sigma": 0.0047,

"tau_3sigma": 0.0055,

"p95": 0.0049,

"p99": 0.0061,

"tau_log": 0.0045,

"headline_tau": "tau_2sigma",

"created_at": "..."

}

## 3-4. 분리도 검증 시각화

### MSE 히스토그램 명세

# val set: Normal + 각 공격별 MSE 계산

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))

ax.hist(mse_normal, bins=50, alpha=0.6, label='Normal', color='steelblue')

for cls in ['F_I','P_I','M_F','C_D','C_R']:

ax.hist(mse_per_class[cls], bins=50, alpha=0.4, label=cls)

ax.axvline(tau_2s, color='red',    ls='--', label=f'tau_2σ')

ax.axvline(tau_3s, color='orange', ls=':',  label=f'tau_3σ')

plt.savefig('results/figures/mse_histogram.png', dpi=150)

### ROC Curve 명세

from sklearn.metrics import roc_curve, roc_auc_score

y_binary = (y[val_idx] != 0).astype(int)  # Normal=0, Attack=1

mse_all  = compute_mse(model, X[val_idx])

fpr_arr, tpr_arr, _ = roc_curve(y_binary, mse_all)

auc = roc_auc_score(y_binary, mse_all)

plt.savefig('results/figures/roc_cae.png', dpi=150)

### 임계 민감도 분석표 저장 포맷

| tau_type | tau_val | normal_fpr | attack_tpr | youden_j | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tau_2sigma | 0.0047 | 0.043 | 0.871 | 0.828 | headline |
| tau_3sigma | 0.0055 | 0.012 | 0.804 | 0.792 | — |
| p95 | 0.0049 | 0.050 | 0.883 | 0.833 | — |
| p99 | 0.0061 | 0.010 | 0.791 | 0.781 | — |
| youden_j | 0.0052 | 0.025 | 0.901 | 0.876 | oracle 상한만 |

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 3 — 분리도 sanity: Normal vs known-attack MSE 히스토그램 + tau 수직선, ROC-AUC 보고

- PLAN.md Phase 3 — 민감도 분석표: tau_2σ/tau_3σ/p95/p99/Youden's J

## 3-5. src/pipeline/two_stage.py — Gated Cascade

### predict() 로직 명세

class TwoStagePipeline:

def __init__(self, cae, s2_model, tau, conf_thr=0.5):

self.cae = cae

self.s2  = s2_model

self.tau = tau

self.conf_thr = conf_thr

self.class_names = ['Normal','F_I','P_I','M_F','C_D','C_R','Unknown']

def predict(self, x):

xhat = self.cae(x)

mse  = ((xhat - x)**2).mean(dim=(1,2,3))  # (B,)

labels, stages, max_probs = [], [], []

for i in range(len(x)):

if mse[i] <= self.tau:           # Stage 1: Normal

labels.append('Normal')

stages.append(1)

max_probs.append(None)

else:                            # Stage 2

logits = self.s2(x[i].unsqueeze(0))

probs  = F.softmax(logits, dim=1)

mp, pc = probs.max(dim=1)

max_probs.append(mp.item())

if mp.item() < self.conf_thr:

labels.append('Unknown')

else:

labels.append(self.class_names[pc.item()])

stages.append(2)

return {'label':labels,'stage':stages,

'mse':mse.tolist(),'max_prob':max_probs}

### conf_thr calibration 명세

# val set에서 Normal FPR ≤ 5% 조건 하에 최적 conf_thr 탐색

for thr in np.arange(0.3, 0.9, 0.05):

preds = pipeline.predict(X_val)

normal_fp = sum(1 for i,l in enumerate(preds['label'])

if y_val[i]==0 and l != 'Normal')

fpr = normal_fp / (y_val==0).sum()

if fpr <= 0.05:

best_conf_thr = thr

break

📎 레퍼런스

- PLAN.md Phase 3 — two_stage.py: mse<=tau → Normal(stop), else Stage2, max_prob < conf_thr → Unknown

- PLAN.md R9 — Zero-day가 CAE는 잡았으나 S2가 known으로 오배정 → Unknown rate 낮음 리스크

- SeqWatch (SBRC 2025) — zero-day 탐지 파이프라인 설계 참고 (must-cite)

## 🚨 Day 9 게이트 판정 기준

| 조건 | 결과 |
| --- | --- |
| val-normal FPR ≤ 5% AND ROC-AUC ≥ 0.75 AND tau 안정 | PASS → S3 계속 진행 |
| AUC < 0.75 OR val FPR > 15% OR tau 불안정 | FAIL → S2 단독 발표 전환 |

FAIL 시: configs/base.yaml에서 pipeline.use_cae: false로 변경. 코드 재작성 없이 S2 단독 동작.

📎 레퍼런스

- PLAN.md R6 — Day9 AUC<0.75 or FPR>15% → 비상 플랜(S2-only)

- PLAN.md 비상 플랜 통합 — pipeline.use_cae=false 플래그 전환만으로 S2 단독 전환

## Phase 3 완료 기준 (DoD)

| 체크 | 항목 | 목표치 |
| --- | --- | --- |
| □ | CAE forward: (B,3,H,W) → (B,3,H,W) 동일 shape | — |
| □ | val_loss 수렴, train/val MSE 격차 | < 2배 |
| □ | cae_best.pth 저장됨 | — |
| □ | tau 4종 + tau_values.json 존재 | — |
| □ | mse_histogram.png: Normal vs 공격 분포 시각적 분리 | — |
| □ | MSE ROC-AUC (val) | ≥ 0.75 (Day 9 게이트) |
| □ | val-normal FPR (tau_2sigma 기준) | ≤ 5% |
| □ | two_stage.py: predict() 7-class 출력, stage 로깅 | — |
| □ | Day 9 판정 결과 팀 공유 | — |

# 전체 레퍼런스 목록

| 코드 | 논문/출처 | 어디에 사용 |
| --- | --- | --- |
| [1] | Han, Kwak, Kim — TOW-IDS (IEEE TIFS 2023) | 베이스 아키텍처·데이터셋·목표 수치 전반 |
| [2] | da Luz et al. — multiclass IDS (Ad Hoc Networks 2024) | Phase 2 S2 설계, 6-class 구성 참고, must-cite |
| [3] | Jeong et al. — AERO (IEEE TII 2024) | Phase 3 CAE anomaly detection 설계 참고, must-cite |
| [4] | Jeong et al. — Vehicular Communications 2021 (AEID) | PLAN.md must-cite — AERO의 base CNN, 인용 누락 시 novelty 붕괴 |
| [5] | SeqWatch — UFPE 그룹 (SBRC 2025) | Phase 3 zero-day 탐지 파이프라인 참고, must-cite |
| [6] | Chollet — Xception (CVPR 2017) | Phase 0/1 SeparableConv2d = depthwise+pointwise 원리 |
| [7] | He et al. — ResNet (CVPR 2016) | Phase 0/1 skip connection F(x)+x 구조 |
| [8] | Lin et al. — Focal Loss (ICCV 2017) | Phase 2 class_weight 대안 (gamma=2.0) |
| [9] | Alkhatib et al. — AE binary IDS (arXiv 2202.00045) | Phase 3 CAE 아키텍처 참고, must-cite |
| [10] | Vincent et al. — Denoising AE (ICML 2008) | Phase 3 GaussianNoise denoising 원리 |
| [11] | Hendrycks & Gimpel — OOD Detection (ICLR 2017) | Phase 2/3 max-softmax Unknown 판정 원리 |
| [12] | Youden (1950) — Index for Rating Diagnostic Tests | Phase 3 Youden's J = TPR-FPR oracle 상한 |
| [13] | LokeshNaganaboina/Tow-IDS (GitHub) | Phase 1 베이스라인 재현 구현 기준 (Acc≥0.985 인정) |
| [14] | luigiluz/automotive-ids-evaluation-framework (GitHub, MIT) | Phase 4 외부 베이스라인 S2′ 참고 (nibble image 비호환 한계 명시) |
| [15] | arXiv 2408.08433, 2403.04193 — open-set/2단계 IDS | PLAN.md must-cite 인지 — '아키텍처 패턴 자체는 새롭지 않으나 통합·정량화가 기여'로 한정 |